# Laporan Progres Aplikasi DMA

Per 2026-08-01. Status: pengembangan (lokal). 206 automated test lolos.

Aplikasi: DMA (Delapan Mata Air) — Studio Foto Sekolah, sistem booking multi-cabang (Laravel 13 + Livewire + PostgreSQL).

## A. Sudah dikerjakan — dipetakan ke flow DMA

### 1. Storefront belanja (sisi pelanggan/sekolah) ✅

Halaman depan /: katalog + kategori bisa diklik + paket populer + cara pesan.

Katalog publik + detail produk/paket (tanpa perlu login), tab kategori, pencarian.

Keranjang tamu (session) → checkout.

Desain e-commerce (navy/oranye, font Archivo) + logo & favicon DMA + PWA (bisa "install" di HP).

### 2. Akun sekolah ✅

Daftar mandiri (email + password) → verifikasi email wajib sebelum pesan.

Login, lupa/ganti sandi, profil sekolah (email guru = email login), riwayat booking + tiket QR.

Kota → cabang otomatis; kalau kota "lainnya" → cabang di-assign admin dulu.

### 3. Katalog & produk (sisi admin) ✅

CRUD Kategori, Produk (+ opsi ukuran, harga override), Paket, Desain (pool desain per kategori/tahun ajaran).

Satuan produk: per-qty atau per-jumlah-siswa (harga × siswa) — sesuai pricelist 2026.

Free sekolah: mekanisme item gratis otomatis (aturan paket + bonus produk).

Seeder pricelist 2026 (12 kategori representatif) + pool desain contoh.

### 4. Booking → Order (dua jalur) ✅

Jalur sekolah (storefront): sekolah pesan sendiri → order masuk sumber=sekolah, menunggu penugasan.

Jalur marketing (panel staf): marketing buat order → langsung dapat kode booking.

Harga dihitung di server (bukan dari sesi); item gratis dievaluasi otomatis.

### 5. Kotak masuk (penugasan) ✅

Flow DMA: orderan masuk → assign marketing

Marketing ambil order (klaim atomik) / admin tugaskan/ubah ke marketing tertentu.

Modal detail order (lihat item/sekolah sebelum ambil) + filter tanggal & pencarian + kartu per-cabang (admin).

### 6. Manajemen order (O1–O5) ✅

Flow DMA: assign marketing → konfirmasi DP → H-7 → H-2 → Hari-H → STE

Tanggal & jam event diinput saat checkout, bisa diubah marketing.

Status pembayaran: Menunggu DP → DP dibayar → Lunas → (Batal), dengan catatan.

Milestone H-7 / H-2 / Hari-H + countdown + tanda "terlewat".

Assign tim event (pivot) + Cetak STE (Surat Tugas Event PDF: detail sekolah, jadwal, tim, rincian pesanan, email guru).

Halaman Order dengan filter lengkap (status pembayaran, status event, tahap milestone, rentang tanggal, cabang) — marketing hanya lihat order miliknya.

Popup konfirmasi di tiap aksi order.

### 7. Workflow tim event (TE1–TE3) ✅

Flow DMA: STE → tim event konfirmasi ulang di sekolah → DONE/REVISI → OTP → status DONE

Menu Jadwal Event + detail event (baca STE di layar + link Google Maps).

Konfirmasi detail di lokasi (jalur DONE) / Revisi (edit nama+alamat sekolah + desain/kode item).

OTP penyelesaian: generate → kode dikirim ke guru (portal sekolah + email) → tim event input OTP → status event = Selesai + waktu selesai tercatat.

Masa berlaku OTP 30 menit, kirim ulang ada cooldown 60 detik (hitung mundur).

Kode tidak ditampilkan ke tim event (harus dari guru) → anti-kecurangan.

Admin bisa override (selesaikan tanpa OTP) bila perlu.

Event hanya muncul di dashboard tim event bila order sudah di-assign marketing.

### 8. Log aktivitas & akuntabilitas ✅

Timeline "Riwayat & pihak terlibat" di tiap order/event: siapa melakukan apa & kapan (dibuat, assign marketing, DP/lunas, milestone, tim event, konfirmasi lokasi, revisi, OTP, selesai).

Halaman Aktivitas global (audit lintas order) + filter.

### 9. Dashboard per role ✅

Admin (super_admin/operasional/area): interaktif — filter cabang + rentang tanggal + toggle basis; Perlu tindakan (belum di-assign, event terlewat, menunggu DP, event minggu ini — klik ke daftar), Agenda event terdekat, per-cabang, tren order masuk, kinerja marketing, aktivitas terbaru.

Marketing: statistik + order terbaru klik-able.

Tim event: event ditugaskan + progres.

### 10. Master data, hak akses & email ✅

CRUD Cabang, Pengguna (role + cabang), Sekolah; RBAC (spatie) + isolasi cabang otomatis (CabangScope).

Sidebar dikelompokkan per fungsi (Operasional / Katalog / Data master).

Email dev via Mailpit (verifikasi, OTP) — template email OTP siap.

## B. Belum ada / perlu dibangun

### B1. Bagian akhir flow DMA (gambar terakhir) — BELUM ❌

Ini yang perlu didiskusikan lagi dengan DMA (lihat HOSTING-VPS-DMA.md bagian 8).

Notifikasi otomatis kembali ke kantor + estimasi durasi (GPS/ETA) dari lokasi event → kantor.

Laporan perjalanan (estimasi vs aktual, keterlambatan/ketepatan) saat tim sampai kantor klik "selesai".

Download folder event — struktur folder otomatis per order berisi note kode desain (contoh 10RP_WISUDA_MINIMALIS).

Catatan: bagian GPS ini lompatan besar — perlu keputusan platform (aplikasi native?), API peta, dan kebijakan privasi lokasi karyawan.

### B2. Fitur yang masih placeholder / belum jalan ❌

Proofing desain — pratinjau & persetujuan desain oleh sekolah (masih "Segera hadir").

Pembayaran online / payment gateway — saat ini DP/lunas dikonfirmasi manual oleh marketing; belum ada bayar online (Midtrans/Xendit/QRIS).

Riwayat/ledger pembayaran formal (sebagian tercakup log aktivitas, tapi belum ada rekap keuangan/tagihan).

Dashboard editor (role editor) — masih placeholder.

Notifikasi ke pelanggan/tim (WhatsApp/push) — baru email OTP; belum ada notifikasi status ke sekolah.

Laporan/analitik lanjutan (export Excel/PDF rekap, laporan keuangan per cabang).

Kosmetik: nama bulan masih Inggris (locale belum 'id').

### B3. Fase 2 — Persiapan produksi (naik ke server) ❌

Aplikasi masih berjalan di lokal (dev). Untuk dipakai DMA sungguhan perlu:

Sewa VPS + domain (lihat HOSTING-VPS-DMA.md).

Deploy aplikasi ke server + SSL/HTTPS (Let's Encrypt).

Email produksi (layanan transaksional, mis. Brevo) agar verifikasi & OTP tak masuk spam.

Backup otomatis + pemantauan uptime.

Hardening keamanan (firewall, update rutin) + rencana maintenance.

Impor data awal DMA yang sebenarnya (cabang, pengguna, kota, produk/pricelist final).

## C. Ringkas

| Bagian flow DMA | Status |
| --- | --- |
| Booking sekolah/marketing → order | ✅ Selesai |
| Assign marketing (kotak masuk) | ✅ Selesai |
| DP → H-7 → H-2 → Hari-H → STE | ✅ Selesai |
| Tim event konfirmasi ulang / revisi | ✅ Selesai |
| OTP → status DONE event | ✅ Selesai |
| GPS kembali ke kantor + laporan perjalanan | ❌ Belum (perlu keputusan DMA) |
| Download folder event | ❌ Belum (perlu aturan penamaan DMA) |
| Proofing desain, bayar online, notif WA | ❌ Belum (Fase lanjutan) |
| Naik ke server produksi (deploy) | ❌ Belum (Fase 2 persiapan) |

Inti alur operasional dari orderan masuk sampai event selesai (OTP) sudah berfungsi penuh. Sisanya: bagian akhir (GPS/folder) yang perlu diskusi DMA, beberapa fitur lanjutan, dan persiapan naik ke server.